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ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ, ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ

   1. Предмет на обществената поръчка: 

„Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“.
Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а”  от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързана с дейности 45.11 и 44.21 по приложение № 1.
Код по общия терминологичен речник:
Код по CPV: 71300000-1 - Инженерни услуги в строителството;

Код по CPV: 45111300-1 - Работи по събаряне;
Код по CPV: 45213310-9 - Строителни и монтажни работи на сгради и стройтелни съоръжения или на части от тях

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“.
Обем на обществената поръчка обхваща: 
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ съгласно техническата спецификация.
2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект и техническата спецификация.

3. Авторски надзор, съгласно техническата спецификация.

Правно основание за откриване на обществената поръчка: Възложителят обявява настоящата  обществена поръчка на стойност по  чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Място за изпълнение: 
Мястото за изпълнение e гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” № 6”.
    Оглед на обекта:

             Преди подаване на офертите участниците са длъжни да извършат оглед на обекта, посочен в предмета на обществената поръчка, считано от датата на публикуването на обявата в срок до крайната дата за подаване на оферти, след предварителна заявка до лицето за контакт: главен инспектор Стелиян Стефанов – началник на РСПБЗН-Генерал Тошево към РДПБЗН-Добрич, на телефон: 057 312 234, моб.№ 0895 771176. Огледът се извършва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Извършеният оглед се удостоверява с двустранно подписан протокол за оглед (образец №11). Протоколът от извършения оглед се представя задължително в офертата на участника. Участник, който не е представил протокола от огледа в своята оферта се отстранява от обществената поръчка.

Срок за изпълнение на поръчката 
Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. Срокът за изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни,  и започва да тече от датата на издаване на протокола за достъп на изпълнителя до обекта.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни, от които:

1. Срокът за изпълнение на проектирането е по предложение на участника, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на протокола за достъп на изпълнителя до обекта.

2. Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече с подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Срокът за изпълнение на поръчката спира да тече за периода, в който се извършва одобряване на изготвените инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж и подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Прогнозна стойност: 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за извършване на поръчката е до 83 333,33 (осемдесет и три хиляди  триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без включен ДДС.  Прогнозната стойност е определена в резултат на проведено пазарно проучване в периода 27.06.2019 г. – 08.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП.

В общата прогнозна стойност са включени: стойността на проектирането, стойността на авторския надзор и стойността на СМР. 
            Прогнозната стойност е максимална. 

            Участник, чието предложение надвишава посочената максимална обща прогнозна стойност, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.

Ценовото предложение трябва да включва цена за изготвяне на проект, цена за авторски надзор и цена за извършване на СМР, върху която са начислени до 10 % непредвидени разходи, необходими за формиране на крайната обща стойност.

Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове СМР в съответните количествени сметки, които към момента на разработване на проекта не са могли да бъдат предвидени, но към изпълнение на дейностите по СМР са обективно необходими.

В случаите, когато се наложи изпълнение на други видове СМР, извън заложените в техническата спецификация, същите се изпълняват в рамките на до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от Изпълнителя и Възложителя или от упълномощени от тях лица. Възложителят ги заплаща, при следните показатели на ценообразуване:

1) разход на труд по Уедрени сметни норми (УСН) със средна часова ставка – не повече от 3,80 лв/чч., а при липса на УСН за съответния вид СМР - по Трудови норми в строителството (ТНС);

2) разходи на материали и механизация по УСН, доказуеми с фактурни цени, като единичните цени на материалите и механизацията във фактурите се съгласуват предварително с Възложителя и тяхната стойност не може да бъде по-висока от тази, посочена в Справочника за цените в строителството на фирма “Стройексперт СЕК” - ООД, валидни към момента на закупуването им, като във фактурите се вписва обектът или регистрационният номер на договора, за чието изпълнение е закупен материалът;

3) допълнителни разходи – не повече от 80 %  върху цената на труда;

4) доставно-складови и транспортни разходи – не повече от 7 % върху стойността  на материалите;

5) печалба – не повече от 7 % върху стойността на изпълнените СМР;

Изпълнителят не може да иска заплащане на цена на извършени СМР, ако те са  вследствие на:
· несъгласувано с Възложителя отклонение от работния проект;

· нарушаване на строителните, техническите и технологичните пра​вила и нормативи;
· отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
· влагане на некачествени или неподходящи материали;

· отклонение от нормите на Правилника за изпълнение и приемане на СМР.

Забележки: 

· посочените единични цени в ценовото предложение на участника не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката;
· при изготвяне на цените участниците трябва да включат печалбата и всички свои разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи, включително разходи за временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други;
· единичните и общи цени в ценовото предложение, както и крайната цена, предложени от участниците да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая;
· участник, чието ценово предложение надвишава максималната прогнозна стойност на обществената поръчка,  или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен;

· участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

              3. Условия и начин на плащане. Договор под условие: 
   Договора по настоящата обществена поръчка ще бъде сключен под условие, съгласно чл. 114 от ЗОП - при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране.
   Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е с отложено изпълнение.
   Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя и се удостоверява чрез изпращане на уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране.

Заплащането на цената на договора ще се осъществява по следния начин: 

А) Авансово плащане: Възложителят предоставя авансово плащане по банков път в размер на 35 % от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на гаранция, обезпечаваща на 100 % (сто процента) размера на авансовите средства и оригинална фактура.

 Избраният изпълнител задължително представя гаранция, обезпечаваща на 100 % (сто процента) размера на авансово предоставените средства, в срок до 5 (пет) дни след подписването на двустранен протокол за стартиране на дейностите по договора и се освобождава до 3 (три) дни след усвояване на аванса в съответствие с чл. 111, ал. 3 от ЗОП.
Гаранцията за авансово предоставените средства се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства.


При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметката на Възложителя (Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич):

IBAN: BG19UNCR700003323407132
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, на името на РДПБЗН – Добрич.
При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка в срок от 3 (три) дни.
При избор на банкова гаранция за авансово предоставените средства, тя трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 

Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, или упълномощено от него длъжностно лице. Срокът на валидност на банковата гаранция е срока на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни.

Когато участникът избере гаранцията за авансово предоставените средства да е във формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са единствено за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното и усвояване са за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от размера на авансово предоставените средства.
Б) Окончателно плащане: в размер на 65 % от стойността на договора се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4. Разделяне на обособени позиции: неприложимо.

5. Възложителят не допуска варианти на офертите.

6. Гаранция за изпълнение: 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора. 
Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е до 1 /една/ година след въвеждане на обекта в експлоатация.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия в срок до 30 (тридесет) дни от настъпване на съответното събитие, както следва:

· 2 % от стойността на договора след въвеждане на обекта в експлоатация;

· 1 % от стойността на договора след изтичане на едногодишния период.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

  1. парична сума;


  2. банкова гаранция;


  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 


  Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

   Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

 Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка.


  При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметката на Възложителя (Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич):

IBAN: BG19UNCR700003323407132

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, на името на РДПБЗН – Добрич.
            При избор на банкова гаранция обезпечаваща изпълнението на договора, тя трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 

  Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, или упълномощено от него длъжностно лице. 

  Когато участникът избере гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора да е във формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по договора и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са единствено за сметка на Изпълнителя. 

Разходите по евентуалното и усвояване са за сметка на Възложителя. 

7. Минималното съдържание на документацията по настоящата обществена поръчка е съгласно чл. 31 от ЗОП. 
8. Достъп до документацията чрез електронни средства по настоящата обществена поръчка е съгласно чл. 32 от ЗОП. 
9. Разяснения по условията на настоящата процедурата са съгласно чл. 33 от ЗОП.
10. Кореспонденция: Обменът на информация свързана с настоящата обществена поръчка между Възложителя и участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез електронни средства за комуникация. По отношение на връчването на решения от Възложителя се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
11. Основания за отстраняване от обществената поръчка:

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:

· са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП;

· са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 от ЗОП;

· са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП;
· са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

· са налице основанията съгласно чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

· офертата/документите представени от участника не са на български език;

· участник е променил образците по поръчката;

· участник е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства; 
· участник предложил срок за изпълнение по-дълъг от определения от страна на възложителя;

· участник предложил срок на валидност на офертата си по–малък от определения от страна на възложителя;

· участник, чието ценово предложение надвишава максималната прогнозна стойност по обществената поръчка, както и  до 10 % непредвидени разходи върху стойности различни от СМР, или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен;

· участник, който не предложи гаранционен срок за строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
12. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП.
13. Използване на капацитета на трети лица е съгласно чл. 65 от ЗОП.

14. При подизпълнител се прилагат разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.

15. При участие на обединение, Възложителят поставя условията по  чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

16. Сключване на договор

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществената поръчка, при условията и реда на чл. 112 от ЗОП. 
При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му.

ГЛАВА IІ. КРИТЕРИИ ЗА  ПОДБОР

	Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 60 от ЗОП:

	Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за камарата на строителите или друг еквивалентен регистър, удостоверяващ правото да извършва такава дейност в държава членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство за изпълнение на пета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или по-висока категория строежи или еквивалентна категория за чуждестранните участници, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

	Документ за доказване

	Заверено копие от валиден документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от пета категория, съгласно 137, ал.1, т.5 от ЗУТ, а за чуждестранни лица – на валиден документ за вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

	Икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 61 от ЗОП:

	Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ. 

За изпълнение на дейност проектиране:

Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на проектанта“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на:  35 000,00 лв.

За изпълнението на СМР:

Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 70 000,00 лв.

	Документ за доказване

	Копие на валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“, на участниците в строителството/проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство/проектирането. Всяко от лицата, изпълняващо строителство/проектирането, трябва да имат съответната застраховка.

	Технически и професионални способности, съгласно чл. 63 от ЗОП:

	 1.Участниците следва да имат изпълнено строителство и/или проектиране и изпълнение на строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата идентично или сходно с предмета на поръчката.  Под „сходен предмет“ се разбира строителство/СМР или проектиране и изпълнение на строителство на смесени сгради, сгради за обществено обслужване, сгради за паркинг - гаражи и открити паркинги.


2. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Персоналът трябва да включва най-малко:

- Ръководител на екипа и проектант по част “Архитектурна“ – Архитект с пълна проектантска правоспособност – 1 брой; 
- Проектант по част „Конструкции“ - инженер – конструктор с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;

- Проектант по част „В и К” - строителен инженер с пълна проектантска правоспособност – „В и К” - 1 брой;

- Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;

- Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;

- Проектант с квалификация по част  „ПБЗ”-  инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;

- Проектант по част Енергийна ефективност – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.

- Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба. 

Възложителят допуска съвместяване на дейности по линия на специалности/квалификации.

       Съгласно § 2, т. 41 от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

	Документ за доказване

	1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


ГЛАВА IІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
                 Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на определения критерий – „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

При класиране на участниците ще бъде взета предвид посочената в образеца на ценово предложение обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
           Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.  по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

           Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП  или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

2.  МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧВАЩА ПОКАЗАТЕЛИ  И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималният брой точки, които участника може да получи, е 100 точки.

    Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

	Показатели - ТП  (наименование)
	

	1. Срок за изпълнение на технически/ работен проект – ТП1
	10

	2. Срок за изпълнение на СМР – ТП2
	20

	Показатели – ЦП

 (наименование)
	

	1. Ценово предложение за проектиране– ЦП1
	10

	2. Ценово предложение за Авторски надзор– ЦП2
	10

	3. Ценово предложение за СМР– ЦП3
	20

	4. Ценово предложение единични цени за СМР– ЦП4
	30


Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: КO =  ТП (30 точки) + ЦП (70 точки),  където КО е общата комплексна оценка на участника

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка).

Забележка:  Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, Комисията проверява  дали същите са подготвени и представени  съобразно  изискванията на документацията за участие в обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА:

I. ТП - Техническо предложение

ТП = ТП1 +ТП2, с относителна тежест по показателя – 30 % от КО, или максимум 30 точки, където:

· ТП1 - Срок на изпълнение на технически/ работен проект, с относителна тежест по показателя –10% от комплексната оценка-максимум 10 точки;

·  ТП2 – Срок за изпълнение на СМР с относителна тежест по показателя 20% от комплексната оценка-максимум 20 точки;

II. ЦП- Ценово предложение
   ЦП=ЦП1+ЦП2+ЦП3+ЦП4, с относителна тежест по показателя – 60 % от КО, или максимум 60 точки, където:

· ЦП1 - Ценово предложение за проектиране, с относителна тежест по показателя –10% от комплексната оценка-максимум 10 точки;

· ЦП2 – Ценово предложение за Авторски надзор, с относителна тежест по показателя – 10% от комплексната оценка-максимум 10 точки;

·  ЦП3 – Ценово предложение за СМР, с относителна тежест по показателя –20% от комплексната оценка-максимум 20 точки;

·  ЦП4 – Ценово предложение единични цени за СМР, с относителна тежест по показателя –30% от комплексната оценка-максимум 30 точки;

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА:

1. ТП - Техническо предложение:

1.1.
Срок на изпълнение на технически/ работен проект (ТП1).
Предложенията по този показател се посочват в календарни дни.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ТП1 = (СИmin / CИi) x 10

Където СИi  e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на работен проект. 

Където СИmin  e  минималният срок  от Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за изпълнение на работен проект.

1.2. Срок за изпълнение на СМР (ТП2)

Предложенията по този показател се посочват в календарни дни.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ТП2 = (СИmin / CИi) x 20

Където СИi  e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на СМР. 

Където СИmin  e  минималния срок  от Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР.

II. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (ЦП).
До оценка по показателя Ценово предложение (ЦП) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най-ниска обща цена за поръчката, получава максимален брой точки по съответния показател.

(ЦП) - Показател за предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка.

1. ЦП – Ценово предложение.

1.1.  ЦП1 - Ценово предложение за проектиране (ЦП1)
Предложенията по този показател се посочват в лева без ДДС.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП1 = (ППmin / ППi) x 10

Където ППi  e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на работен проект. 

Където ППmin  e  минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за изпълнение на работен проект.

1.2. Ценово предложение за авторски надзор (ЦП2)

Предложенията по този показател се посочват в лева без ДДС.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП2 = (ПАmin / ПАi) x 10

Където ПАi  e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник за изпълнение за авторски надзор. 

Където ПАmin е минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за авторски надзор.

1.3.Ценово предложение за СМР (ЦП3)

Предложенията по този показател се посочват в лева без ДДС.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП3 = (ПСmin / ПСi) x 20

Където ПСi  e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник за изпълнение за СМР. 

Където ПСmin  e  минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за СМР.

Забележка: При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.
      1.4. Ценово предложение единични цени за СМР (ЦП4)
Предложенията по този показател се посочват в лева без ДДС.  Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП4= Пкр+Цкр
    Оценката по този показател се формира както следва:

	Фактори влияещи на оценката 
	Показатели за оценка (условия за получаване на определен брой точки)


	Формиране на брой точки

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно техническото задание за проектиране и техническата спецификация.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии и тяхното съответствие с определен брой точки както следва:

	Всеки участник следва да изготви анализ на единичните цени на видовете СМР, съгласно заданието за проектиране:

1. Събаряне на съществуващи постройки

2. Извозване на строителни отпадъци

3. Направа на кофраж

4. Доставка и монтаж на армировка за бетон

5. Доставка и монтаж на стоманена конструкция

6. Доставка и монтаж на покривен панел 

7. Доставка и монтаж на стенен панел 

8. Доставка и полагане на бетон за основи

9. Доставка и монтаж на ПВС дограма

10. Доставка и монтаж на гаражни врати
	· Представени и описани са (от нормативна и практическа гледна точка) отделните показатели при изпълнение на СМР в съответствие със заданието за проектиране и техническата спецификация;

· Описани ли са всички показатели само по детайлите имащи отношение за ценообразуването

Ц= Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5+Ц6+Ц7+Ц8+Ц9+Ц10

Ц1 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Събаряне на съществуващи постройки

Ц2 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Извозване на строителни отпадъци

Ц3 – предложена крайна цена /без ДДС/ за

Направа на кофраж

Ц4 – предложена крайна цена /без ДДС/ за  Доставка и монтаж на армировка за бетон

Ц5 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и монтаж на стоманена конструкция

Ц6 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и монтаж на покривен панел
Ц7 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и монтаж на стенен панел 

Ц8 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и полагане на бетон за основи

Ц9 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и монтаж на ПВС дограма 

Ц10 – предложена крайна цена /без ДДС/ за Доставка и монтаж на гаражни врати

П= П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10

П1 – брой показатели по ценообразуване за Събаряне на съществуващи постройки

П2 – брой показатели по ценообразуване за Извозване на строителни отпадъци

П3 – брой показатели по ценообразуване за

Направа на кофраж

П4 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на армировка за бетон

П5 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на стоманена конструкция

П6 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на покривен панел

П7 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на стенен панел 

П8 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и полагане на бетон за основи 

П9 – брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на ПВС дограма 

 П10 - брой показатели по ценообразуване за  Доставка и монтаж на гаражни врати


	Цкр= (Цmin / Ц i) х 10

Цкр - тегловен коефициент на показателя в оценка ЦП4 е 10 т.
Цmin минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена
Ц i – предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник
Пкр= (П i / Пmах) х 20

Пкр -  тегловен коефициент на показателя в оценка ЦП4 е 20 т.
Пmax – максимален брой показатели по ценообразуване на предложен от участник 
П i – брой показатели на съответния участник




Забележка: Участник, който не е представил анализ на единичните цени на видовете СМР от позиция Ц1 до позиция Ц10 се отстранява от участие.

Ценови предложения, за които е установено несъответствие с изискванията на Възложителя, Техническите спецификации или техническата оферта на участника, се отстраняват от участие в обществената поръчка.
Участници, предложили цени, по-високи от максималната прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
III.  Необичайно благоприятни оферти
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.


Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.


Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвиденият срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.107 от ДФЕС. Комисията предлага за отстраняване участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП.


Участник получил най-високата комплексна оценка се класира на първо място.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение, с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки за изпълнение на поръчката.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия;

Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за Изпълнител.

ГЛАВА ІV.  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ
             Участниците в настоящата обществена поръчка са длъжни: 

1.  Да спазват изискванията на чл. 101 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП. 

2. Да спазват образците от документацията за обществената проръчка и да не изменят тяхното съдържание.

             Съдържанието на офертите/Окомплектоването на документите в опаковката, трябва да бъде в съответствие с чл. 39 от ППЗОП. 
            Офертите се представят в съответствие с изискванията, посочени в чл. 47 и 48 от ППЗОП, в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката.
  Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно срока по чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.
              ОФЕРТА  ЗА УЧАСТИЕ.  УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.
             Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 


 1. При подаване на оферта за участие участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на декларация по образец (приложение към документацията на обществената поръчка). 


2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна декларация, която съдържа информацията по т. 1.
           ( При подаване на оферта за участие участникът само декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на декларация.
            ( Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

           ( Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
         ( При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

         ( Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65 от ЗОП.
         3. Деклариране на липсата на основания за отстраняване съгласно чл. 54 от ЗОП, чл. 55 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
       Участникът представя информация (декларира) липсата на обстоятелствата по т. 3 с попълване на образци (приложение към документацията на обществената поръчка).
Забележка: съгласно ППЗОП:

Чл. 40.(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

(3) Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

(2) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участникът следва да попълни своето техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация (изискванията на възложителя) с конкретно изписване на предложения, данни, обстоятелства и прилагане на съответните документи, ако има такива.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Оферираната от участника цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
Посочената цена в ценовото предложение на участника не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България.

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg
2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2

Телефон: 02 8119 443

3. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

ГЛАВА V.  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части, съгласно одобреното задание за проектиране – Приложение №1 към настоящата техническа спецификация.

При изготвяне на работните проекти задължително да се спазват изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. и всички действащи нормативни актове в отрасъла строителство, касаещи проектния обект, както и Наредба № 7 от 01.04.2004 г. относно техническите изисквания и пълнотатат на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове.

Проектите след предварително съгласуване от страна на Възложителя и Ползвателя да се съгласуват с всички необходими инстанции, съгласно изискванията на ЗУТ.

Работните проекти да се представят в 6 екземпляра на хартиен и в 1 екземпляр на магнитен носител в .dwg и .pdf формати.

Количествено - стойностните сметки по всички части, включително и демонтажните работи към тях да се представят на магнитен носител в един екземпляр като електронни таблици на Excel.

· Извършване на авторски надзор по време на стрителството на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево, съгласно чл.162 от ЗУТ;

· Извършване на СМР за изграждане на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево, съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект.

· Съставяне на актовете и протоколите, в съответствие с нормативните изисквания;

· Осигуряване на условия за безопасност на труда; 

· Контрол по опазване на околната среда;

· Внедряване на мкерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти от строителствата;

· Изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписване на същата, както и представянето й за съхранение; 

· Участие при съставянето на констативните актове по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ;

· Съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа на строежа; 

· Изготвяне и представяне на окончателни доклади за въвеждане на строежа в експлоатация и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни и монтажни работи;

· Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве на строежите, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Приемане   и извършване на СМР:

Извършените СМР се приемат в присъствието на упълномощени представители на Възложителя и Авторския надзор, в съответствие с допустимите отклонения съгласно ПИПСМР. 

Изпълнителят уведомява отговорните лица при готовност и съдейства за подготовката на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за разплащане на извършените и претендирани СМР.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за действително изпълнени СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на конкретния обект.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе обекта в годност за експлоатация и при установяване на неточности да са в съответствие с допустимите отклонения съгласно ПИПСМР. Гаранционните срокове на извършените поправки са предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на издавне на разрешение за ползване на обекта до края на предложения гаранционен период за отделните видове СМР. 

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности с Авторкия надзор и Възложителя  за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.
Изисквания към изпълнението на дейностите предмет на обществената поръчка:

Общи изисквания

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да имат предвид следното: 

За обекта ще бъде възложено упражняване на контрол от представител на Възложителя по време на строителството. Въвеждането на обекта в експлоатация става след представяне на окончателен доклад и всички придружаващи го документи. Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията му, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и/или неговите предтавители, а при изпълнение на строителството и на авторския надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява дейностите посочени от Възложителя – проектиране и СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници – Възложител и/или негови представители.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове са нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 1 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват по единична цена, съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

В случай, че по време на строителството са излезли скрити видове работи, да се приложи заменителна таблица за отпадащите и заменящите се видове СМР, посочени в ценовото предложение, като същите предварително да бъдат съгласувани от Възложителя и всички участници в инвестиционния процес.

За появилите се в гаранционните срокове скрити дефекти, Възложи​телят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уве​домяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да за​почне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологич​но необходим срок за своя сметка.

Изпълнителят е длъжен:

Да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация.
Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности.
Да информира Възложителя/или неговия представител за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.
Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство.
Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката.
Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й. 

Да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  

След завършване на обекта, да подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 

Да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Да въведе „Книга за инструктаж” на работното място,начален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

             Да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

Освен предвидените в проекта дейности, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания и становища на РИОСВ. 

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия информационна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български език. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени на български език.
ГЛАВА VI.  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Д О Г О В О Р
№ ………………………….……………

Днес,
………………………2019 г. в гр. Добрич, между:

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич - 9300, бул. „25-ти септември” № 72, ЕИК 129010779, представлявана от Дарин Василев Димитров – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич, и от Станислава Маринова, главен счетоводител,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и 

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от ………………….…………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки(„ЗОП”) във връзка с проведена обществена поръчка, с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство  на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“,  открита с Решение № ……………………г. и Решение № ……………………г. за избор на изпълнител на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич, 

се сключи този договор („Договора/Договорът”) за следното:

І.ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство  на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“, в съответствие с техническата спецификация (одобрен идеен инвестиционен проект), изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове, техническото и ценовото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящият договор.
(2) Предметът на договора включва:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството;

Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект.

ІІ. СРОК  И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2 (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. 

(2) Настоящият договор се сключва под условие, в съотвествие с чл. 114 от ЗОП, тъй като за него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.

(3) Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се удостоверява чрез изпращане на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране.

(4) Срокът за изпълнение на поръчката е ….…(…………) календарни дни,  и започва да тече от датата на издаване на протокола за достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

(5) Срокът за изпълнение на дейностите включени в инженеринга е както следва:

1. Срок за изпълнение проектирането е ….…(…………) календарни дни от датата на издаване на протокола за достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

2. Срокът за изпълнение на СМР е ….…(…………) календарни дни и започва да тече с подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(6) Срокът за изпълнение спира да тече за периода, в който се извършва одобряване на изготвените инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж и подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 3 Мястото на изпълнение на Договора е гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” № 6”.

III. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ФИНАНСИРАНЕ.

  Чл. 4 (1)   Общата цена за изпълнение на договора  е в размер на ..................... (цифром и словом) лева без ДДС, и съответно ..................... (цифром и словом) лева ............ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

а)  За изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно …………. (…….............…) лева, с  ДДС;

б)  За осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно …………. (…….............…) лева, с  ДДС;

в)  Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно …………. (…….............…) лева, с включен ДДС;

г) 10 % непредвидени разходи върху общата цена за изпълнение на СМР ……….. (……….............…) лева, без  ДДС, съответно …………. (…….............…) лева, с ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигурява заплащане и те представляват поет риск от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за негова сметка.

(3) В случаите, когато се наложи изпълнение на други видове СМР, извън заложените в одобрения проект, същите се изпълняват в рамките на 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощени от тях лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща, при следните показатели на ценообразуване:

а) разход на труд по Уедрени сметни норми (УСН), а при липса на УСН за съответния вид СМР – по Трудови норми в строителството (ТНС) или двустранно съгласувана норма за разход на труд, със средна часова ставка ....................... лв./ч.ч. (но не повече от 3,80 лв./ч.ч.; вписва се съгласно офертата.).

б) разходи на материали и механизация по УСН, доказуеми с фактурни цени, като единичните цени на материалите и механизацията във фактурите се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и тяхната стойност не може да бъде по-висока от тази, посочена в Справочника за цените в строителството на фирма „Стройексперт СЕК” – ООД, валидни към момента на закупуването им; във фактурите се вписва обектът или регистрационният номер на договора, за чието изпълнение е закупен материалът;

в) допълнителни разходи - .................... % (но не повече от 80%, вписва се съгласно офертата) върху цената на труда; 

г) доставно – складови и транспортни разходи - ................ %  (но не повече от 7%, вписва се съгласно офертата) върху стойността на материалите;

д) печалба ………………….. % (но не повече от 7% вписва се съгласно офертата) върху стойността на изпълнените СМР.

(4) Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска заплащане на цена на извършени СМР, ако те са вследствие на:

а) несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от работния проект;

б)   нарушаване на строителните, техническите и технологичните пра​вила и нормативи;

в)      отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

г)      влагане на некачествени или неподходящи материали;

д)      отклонение от нормите на Правилника за изпълнение и приемане на СМР. 

(6) Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по чл. 4, ал. 1, буква „в” от договора.

(7) Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в чл. 4, ал. 1, буква „б” от този договор. 

Чл. 5 (1) Плащането се осъществява както следва:

а) Авансово плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преодставя авансово плащане по банков път в размер на 30 % от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на гаранция, обезпечаваща на 100 % (сто процента) размера на авансовите средства и оригинална фактура.  

б) Окончателно плащане в размер на 70 % от стойността на договора се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на оригинална фактура.

     (2) Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

 (3) Преди да представи фактурата за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съгласува текста на фактурата предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4)  Всички плащания по договора се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на всички необходими документи, по банков път в български лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  IBAN……………….............................................................

  BIC………………................................................................

  при Банка….........................................................................

  (5) Цената, посочена в чл. 4, ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6 (1) Когато за частта от дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от дейностите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от дейностите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VІІІ (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция, обезпечаваща на 100 % (сто процента) размера на авансово предоставените средства, в срок до 5 (пет) дни след подписването на двустранен протокол за стартиране на дейностите по договора. 

 (2) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след усвояване на аванса в съответствие с чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

 Чл. 8 (1) Когато гаранцията за авансово предоставените средства се представя във вид на парична сума, освобождаването й става чрез  превеждане на сумата по следната банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN……………….............................................................

BIC………………................................................................

при Банка….........................................................................

клон......................................................................................

 (2) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства, когато е във формата на банкова гаранция се извършва чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства, когато е във формата на застраховка се извършва чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово предоставените средства, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Всички разходи по заплащането, откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира вида на гаранцията за авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка.

(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната сметката сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN……………….............................................................

BIC………………................................................................

при Банка….........................................................................

клон......................................................................................

 (3) Когато гаранцията се представя като банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него длъжностно лице. Банковите разходи по откриването на гаранцията са единствено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите по евентуалното и усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът на валидност на банковата гаранция е срока на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Когато като Гаранция за авансово предоставените средства се представя застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Застраховката следва да съдържа задължение на застрахователя да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него длъжностно лице. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите по евентуалното и усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 4 и чл. 5 от Договора;

(2) Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

(3)  да иска от Възложителя приемане на извършените дейности, предмет на поръчката.

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него (техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение) срокове и условия, както и в съответствие с одобрения работен проект и всички действащи в Република България нормативни актове. 
2. Строителните и монтажни работи (СМР) следва да бъдат изпълнени съгласно условията на настоящият договор, изготвеният, съгласуван и одобрен Работен инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността на строителните и монтажни работи.
3. Да проектира спазвайки изискванията заложени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описни в Техническата спецификация и одобреното задание за проектиране с рег. № 1983р – 14420/09.10.2018 г., както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.
4. Да изготви всички чертежи в работния проект на AutoCAD или еквивалентен софтуер в подходящи мащаби.
5. Да изготви проектната разработка по части в съответствие с одобреното задание за проектиране с рег. № 1983р – 14420/09.10.2018 г.
6. Да изготви проектните части с включени количествено – стойностни сметки (КСС) на СМР, в това число за необходимите демонтажни работи. КСС следва да се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в таблична форма във формат excel (.xls или .xlsx). 
7. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им. 
8. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. Да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в договора.
10. Да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.
11. В хода на строителните и монтажни работи да влага материали и изделия, които ще съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р. България.
12. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия се коригират и заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционните срокове. 
13. Да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация.
14. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
15. За появилите се в гаранционният срок скрити дефекти, в срок до 3 (три) дни след уве​домяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да за​почне работа за отстраняване на дефектите.
16. Да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  
17. Да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на създаването и окомплектовката на необходимите документи, и екзекутивна проектна документация.
18. След завършване на обекта, да подреди, опише и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи копия и ще ги предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
19. Да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на работите.
20. Да създаде и подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.
21. Да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.
22. Да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.
23. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /да възложи съответна част от дейностите на подизпълнителите, посочени в офертата му, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);
24. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. 
25. В срок до 5 (пет) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
26. Да поддържа валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

27. Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводството.
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

29. Да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина. 
30. Да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.
31. Да уведомява във възможно най-кратък срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи.
32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 5 (пет) дневен срок уведомява отговорните лица при готовност и съдейства за подготовката на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.
34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва и Инструкция № І – 125/02.07.2004 г. на МВР и сл. изм., във връзка с План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), като за целта ще трябва да изиска указания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или упълномощени от него лица.
35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПУСО. Управлението на строителните отпадъци да е според предписанията на нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната площадка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да си осигури за своя сметка терени/депа за регламентирано приемане на строителни отпадъци и изкопани земни маси.
36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, да спазва одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.
37. Проектите след предварително съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ползвателя да се съгласуват с всички необходими инстанции, съгласно изискванията на ЗУТ.
38. В случай на забележки по проектите при предварителното съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно ал. 37,  то същите се отстраняват в 3 (три) дневен срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.
39. Авторският надзор следва да се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, касаещи проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на територията ( в т.ч. чл. 162 от ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове към него.
40. Да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;
41. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
42. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/или неговия представител за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
43. Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;
44. Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;
45. Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й. 
46. Да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  
47. След завършване на обекта, да подреди, опише и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи копия и ще ги предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
48. Да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 
49. Да въведе „Книга за инструктаж” на работното място,начален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.
50. Да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 
51. Освен предвидените в Проекта, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).
52. Да спазва екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва поставените изисквания и становища на РИОСВ. 
53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия информационна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български език. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди нейното изпълнение и монтиране.
54. Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.
55. За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.
56. Горепосочените документи се представят заверени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преведени на български език. ( в случай, че са на чужд език)

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква и да получи в уговорените срокове, количество и качество уговореното в чл. 1 от договора, предвидените дейности в техническата спецификация на поръчката и съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

(3) Да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните дейности и/или СМР, без с това да пречи на оперативната му дейност;

(4) При необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за  извършването на строителните работи/авторски надзор;

(5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация и предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение,  и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора.

(7) Да освободи и/или задържи гаранцията за авансово предоставените средтва.

Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

(2) Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на дейностите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

(3) Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;

(4) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

(5) Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за авансово предоставени средства съгласно клаузите на Договора;

(6)   Да изпълни ангажимента си по  предварително съгласуване и одобряване на работния проект.

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на които възникват: 

а) смърт и/или злополука, на което и да било физическо лице;

б) загуба и/или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и/или извън обекта, вследствие изпълнение на договора през времето на изпълнение на строителството. 

VІ. КАЧЕСТВО

Чл. 16 Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, специфичните изисквания на проекта и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата спецификация, одобреното задание за проектиране.
Чл. 17 При извършване на строителните и монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството, като при необходимост извършва промени в тях, в съответствие с изискванията на проекта.
Чл. 18 При извършване на строителните и монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага само висококачествени материали, оборудване и строителни продукти, определени в работния проект. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в проекта, както и на изискванията по приложимите стандарти. 

Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на настоящия договор.

Чл. 20 Протокола/лите  за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР за установяване на действително извършени работи се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Чл. 21  Сертификатът трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

VІІ. НЕКАЧЕСТВЕНИ РАБОТИ

Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове строителни и монтажни работи.

Чл. 23 Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проекта, Техническите изисквания, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл. 24 Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 25 (1) Изготвеният работен проект се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на проекта в обхват, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол между страните.

 (2) След подписването на окончателния приемо-предавателен протокол с който се удостоверява приемането на работният проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да проведе съгласувателните процедури

Чл. 26 Действията на страните в процеса на изпълнение на договора се удостоверяват чрез съответните документи, приемо – предавателни протоколи и др.

Чл. 27 (1) Работният проект с всички съпътстващи го части се изготвя и предава с приемо – предавателен протокол в 6 (шест) екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на магнитен носител в .dwg и .pdf  формати. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 

(2) Проектите на хартиения носител се подписват от правоспособни проектанти по съответните специалности и се съгласуват от ръководителя на екипа.

(3) Количествено – стойностните сметки по всички части, включително и демонтажните работи към тях се представят на магнитен носител в 1 (един) екземпляр като електронни таблици на EXCEL (.xls или .xlsx). 

Чл. 28 Приемане и извършване на СМР:

(1) Извършените СМР се приемат в присъствието на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и Авторският Надзор, в съответствие с допустимите отклонения  съгласно ПИПСМР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява отговорните лица при готовност и съдейства за подготовката на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за разплащане на извършените и претендирани СМР.

(3) Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за действително изпълнени СМР, в съответствие с договорените условия. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на конкретния обект.

(4) При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият е длъжен да приведе обекта в годност за експлоатация и при установяване на неточности да са в съответствие с допустимите отклонения съгласно ПИПСМР. Гаранционните срокове на извършените поправки са предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на издавне на разрешение за ползване на обекта до края на предложения гаранционен период за отделните видове СМР. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да координира всички свои дейности с Авторкия надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

Чл. 29 (1)  Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията му, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

(2)  Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете и качеството на СМР, участват в изготвянето на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

ІХ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 30 (1) Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
:

а) за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях …… /………./ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. към ЗУТ  за въвеждане в експлоатация на строежите.


(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

 Чл. 31 Гаранционните срокове на извършените поправки са предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта до края на предложения гаранционен период за СМР. 

Чл. 32 (1) При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционният срок, Възложителят уведомява незабавно Изпълнителя. В 3 (три) дневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните скрити дефекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

(3) Ако в рамките на гаранционният срок се появят скрити дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг изпълнител за отстраняването им, като за извършените разходи има право да потърси обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

(4) Изпълнителят прехвърля на Възложителя безвъзмездно всички права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с изпълнение предмета на договора.

(5) Гаранционният срок започва да тече след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(6) ИзпълнителяТ отстранява констатираните в рамките на гаранционният срок недостатъци за своя сметка.

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/приложимо само в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че ще използва подизпълнители/

Чл. 33 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Чл. 34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на Подзипълнител, който не отговаря на условията по чл. 33.

Чл. 35  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от Подзипълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на Подизпълнителят.

Чл. 36 Разплащанията по чл. 35 се осъществяват въз основа на искане, отправено от Подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

Чл. 37  Към искането по чл. 35 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Чл. 38  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 35, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 39 Независимо от използването на Подизпълнители отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 40 При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) дневно от стойността на неизпълнените дейности в срок, но не повече от 10 % (десет на сто) от тяхната обща стойност.

Чл. 41 При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на дейността (строителството) е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора. 

Чл. 44   При отказ от изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Стойността на Договора с ДДС. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска връщане на авансово предоставените средства в срок до 3 (три) календарни дни от датата на отказа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невръщане на авансово предоставените средства в срок от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои гаранцията за авансово предоставените средства.

Чл. 45  При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 46 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47 (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4.  при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

3. при условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Чл. 48 (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 30 (тридесет) дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 49 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

XІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 50 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 51 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители ако има такива е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 52 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички негови служители и наети от негофизически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Авторски права

Чл. 53 (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 54 Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 55 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 56 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 57 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления

Чл. 58 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………… 

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ……………………………

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ……………………………

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването в съответния регистър.

Език

Чл. 59 (1) Този Договор се сключва на български език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. 

Приложимо право

Чл. 60 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 61 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Приложения:

Чл. 62 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1._______________                                                                                   ____________

КОМИСАР                                                               

ДАРИН ДИМИТРОВ

2. _______________

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СТАНИСЛАВА МАРИНОВА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И ДР. РАЗПОРЕДБИ В ТАЗИ ВРЪЗКА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ  В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ ВЪПРОСИ В НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 
ОБРАЗЕЦ № 1

                                                                                                   ДО ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                   РДПБЗН – ДОБРИЧ

                                                                                                   БУЛ. „25-ТИ СЕПТЕМВРИ“ №72

                                                                                                   9300, ГР. ДОБРИЧ

О Ф Е Р Т А
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“
Настоящeто заявление e подадено от: ……………………………………………….........................
(наименование на участника)
и подписано от: ………………………………………………………………………………………

(три имена)
в качеството му/им  на: ……………………………………………………………………………...

(длъжност)
Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………..

телефон No: ………………………………     факс No:………………………................

e-mail:………………………………………………………………………………………….

ЕИК ……………………………,  

Обслужваща банка: ………………............…………………………………………................

IBAN ................................................., BIC:………………………………………………….. 
Лице за контакти ……………………………………………………..........…….................

/трите имена/

Длъжност: ………………………… телефон / факс: ………………………............…………

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че представляваното от мен ....................(дружество, ЕТ...) желае да участва, при обявените условия, в общественапоръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“.
Съгласно чл. 39, ал 1 от ППЗОП, с подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 
Декларираме, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с изискванията и условията от документацията за обществена поръчка, предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение, неразделна част от настоящата оферта. 
Декларирам/е, че ако участникът, когото представлявам/е, бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя/им документите съгласно изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 
 Информиран съм, че Възложителят включително чрез назначената за провеждане на поръчката комисия, ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата Оферта, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба. 

Предоставяме на Вашето внимание нашата оферта със следното съдържание: 

	№
	Документ, съдържание
	Представен 

в 

оригинал / копие
	№ на страницата

от .... страница

до ....страница

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	 
	
	

	...
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация (по образец № 4) от участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – декларация за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
2. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо;

3. Техническо предложение;

4. Ценово предложение – поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от .....................................

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
*Забележка: При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез попълване на съответните образци по настоящата обществена поръчка. В тях се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.


Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в офертата, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

 
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


*Забележка: Всеки лист от приложените към офертата документи следва да бъдат номерирани с поредни номера. За конкретния документ се изписва начална и крайна страница в зависимост от с общата номерация.

ДАТА: _____________ г.



ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“

Настоящето техническо предложение e подадено от: ………………………….........................
                  (наименование на участника)
и подписано от: ……………………………………………………………………………………

                  (име, презиме, фамилия)
в качеството му/им  на: ……………………………………………………………………………..

                                                                                                                                            (длъжност)
І. Срокът на валидност на офертата е ............ ................................. (цифром и словом) месеца от крайния срок за получаване на офертите (не по-малко от 6 месеца).
ІІ. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ІІІ. С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти, с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“
	ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА



	1. Разработване на Работен инвестиционен проект.

2. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР).
3. Упражняване на авторски надзор.

4. Дейностите по настоящата обществена поръчка (1, 2 и 3) са съгласно одобрено задание за проектиране – приложение към настоящата документация. 
	1. В случай, че сме избрани за изпълнител, ще изготвим Работен инвестиционен проект, съгласно приложеното одобрено задание за проектиране – Приложение № 1 и посочените от страна на Възложителя срокове в Техническата спецификация.
2. В случай, че сме избрани за изпълнител, ще изпълним строително – монтажните работи, съгласно приложеното одобрено задание за проектиране – Приложение № 1, определеният от страна на Възложителя срок, изготвеният работен инвестиционен проект и в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора. Извършената работа ще отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на обекта.
3. В случай, че сме избрани за изпълнител, ще упражним авторски надзор на обекта съгласно приложеното одобрено задание за проектиране – Приложение № 1, посочените от страна на Възложителя срокове в Техническата спецификация  и действащата нормативна уредба.
4. Ще изпълним дейностите по поръчката в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с одобреното задание за проектиране – приложение към документацията за обществената поръчка.


ІV. Задължавам се да спазвам техническата спецификация и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет.

V. Декларирам, че ще изпълня дейностите по договора, както следва: 

Срокът за изпълнение на поръчката е  …………… календарни дни и започва да тече от датата на издаване на протокола за достъп на изпълнителя до обекта (до 120 календарни дни), от които:

1. Срок за изпълнение на проектирането е ……………. календарни дни (но не по-дълъг от 30 календарни дни) от датата на издаване на протокола за достъп на изпълнителя до обекта.

2. Срокът за изпълнение на СМР е ………………… календарни дни (но не по-дълъг от 90 календарни дни) и започва да тече с подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Срокът за изпълнение спира да тече за периода, в който се извършва одобряване на изготвените инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж и подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на Протокол образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта, и приключва с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
VІ. Декларирам, че при направения от нас оглед сме запознати със спецификите на обекта и прилагаме към настоящото Техническо предложение двустранно подписан протокол за оглед. 
VІІ. Декларирам следният гаранционен срок за извършване на СМР съгласно Наредба № 2/2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти: 

· за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях …… /………./ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ  за въвеждане в експлоатация на строежите.


 Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

VІІІ. Декларирам, че подаването на офертата по настоящата обществена поръчка удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя. 

ІХ. Декларирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта. 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

                                                                                                                                          ОБРАЗЕЦ № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич
ОТ:

………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

	Булстат / ЕИК: ……………………………
	BG……………….......................



	
	(Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация)


 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“:
	Дейност
	 Предложение на участника - единична стойност в лв., без  ДДС 

	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.
	

	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.
	

	Изпълнение на строително-монтажните работи.


	

	10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ върху стойността на строително-монтажните работи
	


Общата цена за изпълнение на поръчката (изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, осъществяване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строително-монтажните работи, както и 10 % непредвидени разходи върху стойността на СМР) е:
.............................................................................................................. (.....словом.....) лв. без ДДС.
В цената са включени всички разходи за изпълнение.
Декларирам следните показатели на ценообразуване във връзка с непредвидените разходи:

а) разход на труд по Уедрени сметни норми (УСН), а при липса на УСН за съответния вид СМР – по Трудови норми в строителството (ТНС) или двустранно съгласувана норма за разход на труд, със средна часова ставка .................... лв./ч.ч. (но не повече от 3,80 лв./ч.ч.).
б) разходи на материали и механизация по УСН, доказуеми с фактурни цени, като единичните цени на материалите и механизацията във фактурите се съгласуват предварително с възложителя и тяхната стойност не може да бъде по-висока от тази, посочена в Справочника за цените в строителството на фирма „Стройексперт СЕК” – ООД, валидни към момента на закупуването им; във фактурите се вписва обектът или регистрационният номер на договора, за чието изпълнение е закупен материалът;
в) допълнителни разходи - ....................% (но не повече от 80 %) върху цената на труда; 
г) доставно – складови и транспортни разходи - ................%  (но не повече от 7 %) върху стойността на материалите;
д) печалба ..................% (но не повече от 7 %) върху стойността на изпълнените СМР.
Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по обществента поръчка. 
  e) прилагам Анализ на единичните цени за СМР, съгласно методиката за комплексна оценка.
  Декларирам, че приемам начина на плащане, заложен в настоящата обществена поръчка.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. 

Забележки:

· посочените единични цени в ценовото предложение на участника не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

· при изготвяне на цените участниците трябва да включат печалбата и всички свои разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи, включително разходи за временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други. 

· единичните и общи цени в ценовото предложение, както и крайната цена, предложени от участниците да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

· участник, чието ценово предложение надвишава максималната прогнозна стойност по обществената поръчка, както и до 10 % непредвидени разходи върху стойности различни от СМР, или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен;
· участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.
ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
 за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и съответствие с критериите за подбор
(попълва се от участник /подизпълнител)

Долуподписаният: …………................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия)

представляващ……………...................................................................................................................... 

(наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ)

В качеството си на....................................................................................................................................

(длъжност)

седалище .................................................................................................................................................,

адрес на управление:..................................................................................., тел./факс.........................,

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър ................................................................................, 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

             1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

             2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.


             3. Представлявания от мен участник:

                  а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган,          
 или
             б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

 □ но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

 □ но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

             □ но  същите са за не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не надхвърлят сумата от 50 000 лева;
4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

5. Спрямо представлявания от мен участник не е установено, че:

              а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

              б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6. Спрямо представлявания от мен участник не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

               7. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.     
               8. Декларираме че:
 8.1. сме вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за камарата на строителите или друг еквивалентен регистър, удостоверяващ правото да извършва такава дейност в държава членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство за изпълнение на пета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или по-висока категория строежи или еквивалентна категория за чуждестранните участници, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
 8.2. имаме валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ. 

8.3. имаме изпълнено строителство и/или проектиране и изпълнение на строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката - строителство/СМР или проектиране и изпълнение на строителство на смесени сгради, сгради за обществено обслужване, сгради за паркинг - гаражи и открити паркинги. 
         8.4. разполагаме с минимум ръководител на екипа и проектант по част  „Архитектурна” - архитект с пълна проектантска правоспособност – 1бр., проектант по част „Конструктивна” – инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност - 1бр., проектант по част „ВиК” – строителен инженер с пълна проектантска правоспособност – 1 бр., проектант по част „ОВК” – инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност – 1бр., проектант по част „Електрическа“ – електро-инженер с пълна проектантска правоспособност – 1бр., проектант с квалификация „ПБЗ” – инженер с пълна проектантска правоспособност – 1бр., проектант по част „Енергийна ефективност“ - инженер с пълна проектантска правоспособност – 1бр., технически ръководител - отговарящ на изискванията на чл. 163а  от ЗУТ – 1 бр.

9. Декларираните обстоятелства се съдържат в следните публични регистри или следния компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр .: .…………….                                               декларатор:

дата:…………….





/име, фамилия и подпис /

Забележка: 

1. Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

2. Всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,  има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.   56, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП.

3. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представя доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

от ..............................................................................................................................................................,

ЕГН ..................................., лична карта/документ за самоличност № ................................, изд. на ........................ от ......................................................., с постоянен адрес: ....................................................................................................................................................................в качеството си на .............................................................. (изписва се длъжността) на [точно наименование на участника / участника в обединението], ЕИК ................................................, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................., участник в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ)



 (описва се в
какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки ши в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз ши предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител ши член на орган на управление ши контрол след освобождаването му от длъжност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висиш публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.
гр .: .…………….                                               декларатор:

дата:…………….





/име, фамилия и подпис /
ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник 

от ............................................................................................................................................................,

ЕГН ..................................., лична карта/документ за самоличност № ................................, изд. на ........................ от ......................................................., с постоянен адрес: ....................................................................................................................................................................в качеството си на .............................................................. (изписва се длъжността) на [точно наименование на участника / участника в обединението], ЕИК ................................................, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................., участник в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 45 от § 2 от ДР на Закона за обществените поръчки с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информиран съм, че Възложителят включително чрез назначената за провеждане на поръчката  комисия ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.

гр .: .…………….                                               декларатор:

дата:…………….





/име, фамилия и подпис /

ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:.............................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността



постояненадрес:
,
гражданство/а:
,
документ за самоличност:
,

ДЕКЛАРИРАМ:

· Попадам в следната категорияпочл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):

· държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помогцник-министрщчленове на парламенти или на други законодателни органи;

· членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□членове на сметна палата;

□членове на управителни органи на централни банки;

· посланици и управляващи дипломатически мисии;

· висши офицери от въоръжените сили;

· членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;

· кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

· членове на управителните органи на политически партии;

□ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

· Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

· През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

· През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

· Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): □съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

· низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, е които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

· възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

□роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

· физическо лице, което е действителен собственик съвместно е лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

· физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал.

· Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

□През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

□ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите почл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

гр .: .…………….                                               декларатор:

дата:…………….





/име, фамилия и подпис /

ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ 
за ползване на капацитета на трети лица и/или подизпълнители при изпълнение на поръчката
от ....................................................................................................................................................,

ЕГН ..................................., лична карта/документ за самоличност № ................................, изд. на ........................ от ......................................................., с постоянен адрес: ...................................................................................................................................................................., в качеството си на .............................................................. (изписва се длъжността) на [точно наименование на участника / участника в обединението], ЕИК ................................................, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................., участник в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“
Д Е К Л А Р И Р А М:

А. ТРЕТИ ЛИЦА по чл. 65 от ЗОП

При изпълнение на поръчката няма да използвам капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. 

или 

При изпълнение на поръчката ще използвам капацитета на следните трети лица  .................................................................................................................................................................
по отношение на следният критерий …………………….…………................................................
Б. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ по чл. 66 от ЗОП

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка 

или

Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:
I. Видове работи от предмета на поръчката:……………..................................................................
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .............................................................................................................................................  (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..…….. ..…….......................................................................................................…….……………………….......
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .............................................................................................................................................  (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….…………………….. ..…….......................................................................................................…….……………………….......
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .............................................................................................................................................  (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

В. ДОКАЗАТЕЛСТВА

При поискване от страна на Възложителя мога да представя следното/ите доказателство/а за поетите от третото/ите лице/а и/или подизпълнителя/ите задължения: …………………………..……………………...........................................................................................
Информиран съм, че Възложителят, включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката комисия, ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.

ДЕКЛАРАТОР

ДАТА: _____________ г.



ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

*Невярното се зачертава.

Бележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

 регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

от ...............................................................................................................................................................,

ЕГН ..................................., лична карта/документ за самоличност № ................................, изд. на ........................ от ......................................................., с постоянен адрес: ...................................................................................................................................................................., в качеството си на .............................................................. (изписва се длъжността) на [точно наименование на участника / участника в обединението], ЕИК ................................................, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................., участник в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич“
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с 

(невярното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: _______________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в 







 (невярното се зачертава)
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.








ДЕКЛАРАТОР

ДАТА: _____________ г.



ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Бележка: 1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител. 

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с. § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

ОБРАЗЕЦ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. …………………………………………………………………………………

              (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване 

на самоличността ……………………………..................,

дата на раждане: ..……………………………............................, 

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес: …………………………………………………………,

или адрес: ………………………................................................,

                  (за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:

   законен представител 

   пълномощник

на ........................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ...................................................................,

вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ………………………………………………………………………………...

              (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ……………….., 

гражданство/а: ……………………………..…………………………

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ………………………………………………....………………,

постоянен адрес: ……………………….……………………………….,

или адрес: ……………………………….......................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:

   лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

   лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................………………………………………………;

   лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

   лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за чупражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

   лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

   друго (посочва се)…………………………………………….

Описание на притежаваните права: ………………………………………………………………………………………………………

2. …………......…………………………………………………………………

                             (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………….., 

гражданство/а: ……………………………………………………………

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: …………………………………………...……………………

постоянен адрес: ………………………………………………………

или адрес: ………………………………..,...................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:

   лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

   лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........................................…………………………………………………………;

   лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

   лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид 

сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко 

или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

   лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

   друго (посочва се) …………………………………………….

Описание на притежаваните права: ……………………………………………………...............................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

………………….…………………………………………………………………,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: …………………………………………………………………….,

                                 (държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,

вписано в регистър ……………………………..…………………….,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................……………………

Представители:

1. ………………………………………………………………………………...,

                               (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: …………….., 

гражданство/а: …………………………..………………………………

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ………...………………………………………………………,

постоянен адрес: ……………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………...,

                            (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .……………….., 

гражданство/а: ………………………………………………………...

                         (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ……...…………………………………………………………,

постоянен адрес: ……………………………………………………...,

или адрес: ………………………………..,...................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ……………………………………….

                                   (заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

……………………………………………………………………………………..,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ………………………………………………………………….,

                         (държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,

вписано в регистър ………………..........…………………………,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................………………………

Представители:

1. ………………………………………………………………………………...,

                                 (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………., 

гражданство/а: ………………………………………………………...

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: …………………………………………………….....…….....,

постоянен адрес: ……………………………………..………………,

или адрес: ……………………………….....................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. …………………………………………………………………………………,

                            (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ………………., 

гражданство/а: …………………………………………………………

                              (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: …...……………………………………………………………,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ………………………………......................................

 (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: …………………………………….

                                (заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

……………………………………………………………………………………..,

                       (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………...., 

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България: 

……………………………………………………......…………………………..

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ………………………………………………………………………………....

2. …………………………………………………………………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                                       ДЕКЛАРАТОР:  ........................

                                                                                           (име и подпис)
     Указания: 

Декларацията се представя участника избран за изпълнител преди сключване на договора.

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:


§ 2. (1) § 2. "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:


1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.


2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.


3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

ОБРАЗЕЦ №11
Протокол за извършен оглед на обект

Днес,...................2019 г., долуподписаният/долуподписаната

................................................................................................................................. (трите имена), 

представител/упълномощено лице на фирма..............................................................................., 

 извърши оглед на обекта, съгласно обявените условия за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН-Добрич“.   
Огледът беше извършен в присъствието на представител на Възложителя – Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, подписал настоящия протокол. По време на огледа представителят на фирмата се запозна на място с особеностите на обекта, всички обстоятелства и ограничения при изпълнението, които биха могли да окажат влияние върху нашето техническо и финансово предложение при подготовката на офертата за участие в избора на изпълнител на поръчката.
Представител фирмата:



Представител на РДПБЗН-Добрич

Подпис: ............................................

Подпис:  .............................................

Име: ................................................

            Име: .....................................................

Забележка: Протоколът се подписва в два екземпляра – един за лицето извършило огледа и един за Възложителя. 
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